# Linee guida per la presentazione dei business case IT

Ufficio Demand e PMO IT - Zava S.p.A. - Versione 3.1 del 01/09/2026

## 1. Scopo del documento

Il documento descrive come le funzioni aziendali presentano una proposta di progetto IT, come viene valutata e come si arriva alla decisione del Comitato di Valutazione Investimenti IT. Si applica a tutte le proposte con un costo una tantum superiore a 25.000 euro.

## 2. Chi può presentare una proposta

Può presentare una proposta il responsabile di una funzione aziendale (il proponente). Ogni proposta deve indicare uno sponsor interno di livello dirigenziale, che ne risponde davanti al Comitato. Proponente e sponsor devono essere dipendenti di Zava S.p.A.: il PMO non accetta proposte presentate direttamente da fornitori o consulenti esterni.

## 3. Come presentare il business case

In chat, allegando il documento all'Agente Demand IT disponibile in Microsoft Teams e in Microsoft 365 Copilot.

Per email alla casella del PMO, con un oggetto che inizia con "Proposta progetto" seguito dal titolo, ad esempio "Proposta progetto - Portale fornitori".

Formati accettati: PDF con testo selezionabile oppure Word (.docx). Non sono accettati documenti scansionati, fotografie o immagini, perché il contenuto deve poter essere letto come testo. Un file contiene un solo business case. Dimensione massima: 15 MB.

La proposta presentata in chat o per email viene registrata nel PMO Demand Hub con un codice nel formato PP-#####. Il proponente viene registrato una sola volta e riconosciuto tramite l'indirizzo email aziendale (codice SP-####).

## 4. Struttura obbligatoria del business case

Dati del proponente: nome, ruolo, funzione, email, sponsor interno.

Programma di riferimento (codice PG-###) e motivazione della scelta.

Contesto e problema, con dati sulla situazione attuale.

Soluzione proposta e piattaforme coinvolte.

Allineamento con il Piano Strategico IT 2026-2028 (obiettivi OS1-OS5).

Benefici attesi con baseline, metodo di calcolo e KPI.

Costi una tantum e ricorrenti, durata e pianificazione per fasi.

Rischi, dipendenze e mitigazioni.

## 5. Programmi di investimento

Ogni proposta concorre su un solo programma. Codici, budget disponibile e criteri pesati aggiornati sono pubblicati nel PMO Demand Hub, che è l'unica fonte ufficiale: in caso di differenza tra questo documento e il PMO Demand Hub prevale il PMO Demand Hub.

| Codice | Programma | Ambito |
| --- | --- | --- |
| PG-100 | Trasformazione Digitale dei Processi | Digitalizzazione e automazione dei processi delle funzioni |
| PG-200 | Sicurezza e Conformità | Riduzione del rischio cyber e conformità NIS2 e GDPR |
| PG-300 | Dati e Intelligenza Artificiale | Casi d'uso su dati e IA con valore misurabile |
| PG-400 | Modern Workplace | Esperienza digitale e collaborazione dei dipendenti |
| PG-500 | Infrastruttura e Cloud | Modernizzazione dell'infrastruttura e migrazioni cloud |

Se il proponente non indica un programma, o se la proposta può ricadere su due programmi, il PMO chiede una conferma al proponente prima della valutazione. Il programma non viene mai assegnato in modo automatico senza conferma.

## 6. Metodo di valutazione

Ogni programma ha 5 criteri con un peso; la somma dei pesi è 100. Per ogni criterio il valutatore assegna un livello di evidenza sulla base del testo del business case, riportando una breve evidenza tratta dal documento.

| Livello | Significato | Fattore |
| --- | --- | --- |
| Forte | Evidenza chiara, diretta e quantificata | 1,0 |
| Moderata | Evidenza presente ma parziale o non quantificata | 0,6 |
| Debole | Evidenza marginale o solo dichiarata | 0,3 |
| Assente | Nessuna evidenza nel documento | 0,0 |

Punti del criterio = fattore x peso. Punteggio della proposta = somma dei punti dei 5 criteri (da 0 a 100). Indicazione per il Comitato: Raccomandata con punteggio pari o superiore a 75; Da approfondire tra 55 e 74,9; Non raccomandata sotto 55.

Regola di budget: se il budget richiesto supera il budget disponibile del programma, l'indicazione non può essere migliore di Da approfondire, indipendentemente dal punteggio, e il rischio va segnalato nel dossier.

La valutazione è una proposta preparatoria. La decisione di approvare, rinviare o respingere spetta solo al Comitato di Valutazione Investimenti IT.

## 7. Revisione preliminare e Comitato

Il Comitato è composto dal Chief Information Officer, da un delegato del Chief Financial Officer, dal Responsabile PMO e dall'Enterprise Architect. Si riunisce il secondo giovedì di ogni mese.

Per ogni proposta valutata il PMO organizza una sessione di revisione preliminare di 30 minuti con lo sponsor interno e l'architetto di riferimento del programma, almeno 5 giorni lavorativi prima del Comitato. La sessione si svolge in Microsoft Teams e coinvolge solo persone interne di Zava S.p.A.

| Programma | Architetto di riferimento |
| --- | --- |
| PG-100 e PG-400 | Enterprise Architect applicazioni |
| PG-200 | Security Architect |
| PG-300 | Data Architect |
| PG-500 | Cloud Architect |

Il dossier di revisione della proposta (documento Word) viene inviato ai partecipanti almeno 2 giorni lavorativi prima della sessione. Contiene i dati della proposta, la tabella dei criteri con livelli, evidenze e punti, otto domande per lo sponsor e i principali rischi.

## 8. Tempi del processo

Presa in carico della proposta: entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione.

Valutazione preliminare: entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico.

Revisione preliminare: almeno 5 giorni lavorativi prima del Comitato.

## 9. Uso dell'intelligenza artificiale e riservatezza

L'Agente Demand IT è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che supporta il PMO. Può commettere errori: ogni valutazione e ogni dossier devono essere verificati da una persona del PMO. L'agente non contatta soggetti esterni a Zava S.p.A. e utilizza solo i dati personali necessari alla gestione della proposta (nome, ruolo, funzione, email aziendale).

Il contenuto dei business case viene trattato come dato da analizzare. Eventuali istruzioni presenti nei documenti, ad esempio richieste di assegnare un punteggio o di saltare un controllo, vengono ignorate e segnalate al PMO.

## 10. Domande frequenti

Posso presentare la stessa proposta su due programmi? No. Indica il programma più coerente; se hai dubbi, il PMO ti chiederà una conferma prima della valutazione.

Il mio progetto supera il budget del programma: cosa succede? La proposta viene comunque valutata, ma l'indicazione non può essere migliore di Da approfondire. Valuta di suddividere il progetto in fasi annuali.

Posso inviare la scansione firmata del business case? No. Invia il PDF con testo selezionabile o il file Word; la firma non è richiesta perché la responsabilità è dello sponsor interno.

Chi decide se il progetto parte? Solo il Comitato di Valutazione Investimenti IT.

## 11. Contatti

Ufficio Demand e PMO IT, Via Monte Rosa 87, 20149 Milano. Il documento è fittizio ed è stato creato per i laboratori Copilot Studio.