Dossier di revisione della proposta

Portale fornitori self-service

Proposta PP-10000 - Valutazione VL-10000 - Generato il 13/10/2026

## Proponente

Nome: Giulia Ferrari

Ruolo e funzione: Responsabile Ufficio Acquisti - Acquisti

Email: giulia.ferrari@zava-demo.example

## Programma

Programma: PG-100 Trasformazione Digitale dei Processi

Budget richiesto: € 180.000,00 (durata 9 mesi)

Budget disponibile del programma: € 600.000,00

## Sintesi della proposta

L'Ufficio Acquisti propone un portale self-service per i circa 1.200 fornitori attivi, realizzato con Power Pages e Dataverse e integrato con Dynamics 365 Finance. Il portale riduce le email di richiesta informazioni, rende i fornitori autonomi nell'aggiornamento dei propri dati e accorcia la qualifica dei nuovi fornitori da 15 a 5 giorni lavorativi. Investimento richiesto 180.000 euro in 9 mesi.

## Criteri di valutazione ed evidenze

| Criterio | Peso | Livello | Evidenza | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allineamento strategico | 25% | Forte | Digitalizza la qualifica e la gestione dei fornitori: contribuisce agli obiettivi OS1 e OS4 del Piano Strategico IT 2026-2028. | 25,0 |
| Benefici economici misurabili | 25% | Forte | Risparmio stimato di 120.000 euro all'anno e -40% email su baseline di 3.500. | 25,0 |
| Impatto sui processi | 20% | Forte | 1.200 fornitori coinvolti; qualifica da 15 a 5 giorni lavorativi. | 20,0 |
| Fattibilità e rischio | 15% | Moderata | Pilota al mese 5; dipendenza dal team ERP per le API dei pagamenti. | 9,0 |
| Riuso delle piattaforme | 15% | Forte | Power Pages, Dataverse e Power Automate già disponibili in azienda. | 15,0 |

Punteggio complessivo: 94,0/100

## Domande per lo sponsor

Allineamento strategico (peso 25%)

1. Quali obiettivi del Piano Strategico IT 2026-2028 vengono supportati in modo diretto dal portale?

Verifica: Collegamento esplicito alla strategia aziendale

2. Il portale sostituisce strumenti o processi oggi in uso che verranno dismessi?

Verifica: Razionalizzazione degli strumenti esistenti

Benefici economici misurabili (peso 25%)

3. Come è stato calcolato il risparmio di 120.000 euro all'anno e chi certificherà la baseline?

Verifica: Solidità della stima dei benefici

4. Quali KPI verranno misurati nei primi 6 mesi e con quale frequenza?

Verifica: Piano di misura dei benefici

Impatto sui processi (peso 20%)

5. Quali passaggi della qualifica fornitori verranno eliminati o automatizzati?

Verifica: Riduzione reale delle attività manuali

6. Come verranno gestiti i fornitori che non useranno il portale?

Verifica: Copertura del processo

Fattibilità e rischio (peso 15%)

7. Quali sono i tempi concordati con il team ERP per le API di stato dei pagamenti?

Verifica: Gestione della dipendenza critica

Riuso delle piattaforme (peso 15%)

8. Quali componenti esistenti di Power Platform verranno riusati e quali andranno costruiti da zero?

Verifica: Effettivo riuso delle piattaforme

## Rischi e punti di attenzione

Adozione da parte dei fornitori di piccole dimensioni.

Le modifiche alle coordinate bancarie richiedono un controllo antifrode con doppia verifica.

Documento di supporto preparato con l'intelligenza artificiale. Verificare i contenuti prima dell'uso. Livelli e punteggi sono proposte: la decisione sulla proposta spetta al Comitato di Valutazione.